**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Proszę o określenie, kiedy Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą planuje termin rozpoczęcia prac budowy kanalizacji sanitarnej w ms Łochocin.

Ad 1. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ określił, iż wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2015 r w tym 50% realizacji zadania do końca listopada 2014 roku. Wobec powyższego Zamawiający oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia prac budowlanych po podpisaniu umowy. Wymóg ten jest bardzo istotny, ponieważ związany jest z rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków, który musi nastąpić do końca listopada 2014 roku.