Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

Zawarta w dniu …… … 2010 r. w Lipnie pomiędzy Urzędem Gminy w Lipnie z siedzibą w Lipnie, ul. Adama Mickiewicz 29 zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Szychulskiego			- Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Adeli Wiśniewskiej	- Skarbnika Gminy

a ……………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą" i reprezentowanym przez:

…………………….				-………………….

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Głodowo i Jastrzębie”, którego szczegółowy zakres określa:

  - Dokumentacja projektowa,

  - Kosztorys ofertowy,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - Oferta złożona przez wykonawcę.

§ 2.

Termin

Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 marca 2011 r. etap I –SUW Jastrzębie, do 30 września 2011 etap II SUW Głodowo.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do:

  - Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenów budów.

  - Urządzenia terenu budowy, w tym wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, .

  - Wykonania oznakowania terenu budowy.

  - Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

  - Prowadzenia dokumentacji budowy.

  - Podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nie upoważnionym.

  - Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu.

  - Realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

  - Niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego.

  - Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

  - Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - Zgłaszania zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

  - Przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

  - Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu.

  - Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni po dokonaniu odbioru końcowego.

  - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  - Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości.

§ 4.

Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści ofert. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- Zmiany wynagrodzenia umownego:

  - w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego.

  - w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie nakładczym - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5). Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o kosztorys. Wykonawca do kosztorysu przyjmie czynniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu w wielkości nie przekraczającej średnich cen z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres wyceny.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

  - z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę - zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenów budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: netto .................................. (słownie:………………….) podatek VAT w stawce 22 %: ............................... (słownie: ……………....) brutto. (słownie:…………….) zgodnie z wyceną  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Kwota obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz załącznikach tj.: dokumentacji projektowej, przedmiarze robót,( kosztorysach ofertowych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny przedmiotu umowy na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ

- dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy ofertowe..

- W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót Zamawiający ma prawo korekty wartości  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi za faktycznie wykonana ilość robót.

§ 7.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami – na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art. 647/1 k.c.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

§ 8.

Przedstawiciele stron na budowie

- Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie – inspektor nadzoru: .....................................................................................

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: .............................................................

Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 9.

Odbiory

- Odbiór robót zanikowych:

  - wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego.

  - zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.

- Protokoły odbioru końcowego:

- wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

  - protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym    obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - protokóły badań i sprawdzeń

    - zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

    - w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru

    - zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru

    - protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

§ 10.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy lub elementu robót wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 2.000,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

§ 11.

Rozliczenia i płatności

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane roboty.

- Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru końcowego robót. Do protokółu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

§ 12.

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres 5 lat.

- Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

- Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 2% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę...................................... złotych, w formie:...............................................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:

  - zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

  - zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wnoszonego w innej formie niż gotówkowej, Wykonawca jest zobowiązany:

- złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy z ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- złożyć na dzień odbioru z ważnością począwszy od 31 dnia od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 15 dnia po upływie okresu gwarancyjnego zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 15.

Integralną częścią umowy jest:

Oferta – załącznik nr 1,

Kosztorysy ofertowy.

§ 16.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego,    1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: